# 服务要求

原滁州市金丰化工有限责任公司污染地块修复项目招标内容及要求如下：

1.招标内容

中标单位必须按照国家相关法律法规、技术规范和《原滁州市金丰化工有限责任公司污染地块修复方案》及专家评审意见的要求，开展治理修复工程。

（1）工程量

原滁州市金丰化工有限责任公司污染地块修复具体情况如下但不限于以下内容：土壤中多环芳烃苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽超出人体可接受风险，需要修复，污染土壤修复量为1287.75 m3，以现场实际数量为准。

（2）修复目标：并(a)芘、二苯并(a,h)蒽修复目标值均为1.52mg/kg。

（3）工作内容（包括但不限于以下内容）：

1）施工单位需在开工前依据《原滁州市金丰化工有限责任公司污染地块修复方案》和相关法律法规、技术规范编制提交现场施工方案并获得行业专家认可，施工方案应包括但不限于施工组织方案、施工现场基本概况和要求、污染防治措施、进度管理计划。

2）报告编制与评审

施工单位完成现场修复工作后需编制提交项目修复工程报告，获得评审专家认可并在生态环境主管部门备案。

3）环境监理与效果评估

招标人将聘请第三方专业机构对工程施工质量和环境质量进行全过程监理。其中工程施工部分按照工程验收规范进行验收，污染土壤修复部分由招标人聘请的第三方效果评估单位按有关标准、规范开展效果评估，施工单位需保证修复工程按有关法律法规、标准规范和技术文件开展，满足监理及效果评估单位要求，并确保项目通过省级生态环境主管部门组织的修复效果评估专家评审会。

2其他要求：

（1）中标人应严格按照国家、省、市有关法律法规，以及原滁州市金丰化工有限责任公司污染地块调查报告、风险评估报告、修复方案为依据，结合地块实际情况，在规定的服务期限内，根据投标的修复实施方案，结合环境影响评价要求，完成土壤污染修复工作。最终修复效果评估应评审合格并通过省级生态环境等部门备案，污染场地移出建设用地土壤污染风险管控和修复目录。若未能在规定的服务期限内完成修复工作，或出现在修复过程中出现各类安全事故、对周边环境产生不利影响等情况，招标人有权追究中标人的违约责任，并要求中标人承担相应损失。

（2）本项目为政府重点项目，在施工过程中需随时接受有关方面的检查监督，中标人必须按照标准化工地管理，按招标人要求随时做好接待组织和配合工作。

（3）由于进度计划调整或项目重大变更调整，招标人有权暂停项目实施或重新招标。

（4）所有投标人均应严格遵守保密承诺，未经招标人允许，不得将有关本项目的任何情况透露给任何第三方或用于本项目以外的用途。

- 备注：投标单位可向业主单位申请提供《原滁州市金丰化工有限责任公司污染地块修复方案》及专家评审意见